# Приложение

# Расчет начальной (максимальной) цены контракта

# при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ

# по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

# сносу объектов капитального строительства, работам

# по сохранению объектов культурного наследия (памятников

# истории и культуры) народов Российской Федерации

# и выполнению строительных работ в отношении объектов,

# не являющихся объектами капитального строительства

# по объекту: Первоочередные противоаварийные работы по защите от несанкционированного доступа объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль жилых домов Жилой дом №7" по адресу: г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 7.

# Основания для расчета:

- Рабочая документация РД ул. Депутатская, д. 7

- Утвержденный локальный сметный расчет.

| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 1 кв. 2022 | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта на 1 кв. 2022 | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительно-монтажные работы | 1 007 073,20 | 1,0 | 1 007 073,20 | 1,0 | 1 007 073,20 |
| Стоимость без учета НДС | 839 227,67 | 1,0 | 839 227,67 | 1,0 | 839 227,67 |
| НДС (20 %) | 167 845,53 |  | 167 845,53 |  | 167 845,53 |
| Стоимость с учетом НДС | 1 007 073,20 |  | 1 007 073,20 |  | 1 007 073,20 |

Продолжительность работ – 21 календарный день

Начало сноса: 1 кв. 2022 г.,

окончание сноса: 1 кв. 2022 г.

Расчет прогнозного индекса инфляции:  1,0

Заказчик: Управление жилищных отношений администрации

городского округа город Воронеж