Приложение №3

к Контракту

№     от          на поставку

товара для нужд Заказчика

График производства работ
выполнение работ по валке(опиловке) деревьев в МБОУ СОШ № 35 им.Д.Ф.Чеботарева

| № п/п |  | 2020 с момента заключения контракта в течении 15 дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 (омолаживающая обрезка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (санитарная обрезка ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |