Приложение №4

СОГЛАСОВАНО

_______________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ №96

_______________________Подвигина З.Ф.

График  выполнения  работ по текущему ремонту школы .

| № п/п | Наименование вида работ | Периоды выполнения работ с разбивкой по календарным дням*: 10 календарных дней . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Светильник на кронштейнах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительный мусор и масса возвратных материалов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*График  выполнения работ составлен в календарных днях с учетом возможности одновременного выполнения работ рабочими разных специальностей.

При заключении контракта составляется сетевой  график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ,  который согласовывается заказчиком и подрядчиком