Приложение № 2 к муниципальному контракту №____ от _________2022 г.

| «Утверждаю» __________________ «___» ________ 2022 г. | «Утверждаю» Зам. директора МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» _____________________ Е.В. Фаёнова «___» ________ 2022 г. |
| --- | --- |

ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование объекта: Ремонтные работы муниципального нежилого помещения по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 5

| № п/п | Наименование основных видов выполняемых работ | Периоды выполнения работ с разбивкой по календарным дням |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дни: | 2 | 2 | 1 |  |
| 1 | Помещение 32,6 м2 (стены, замена дверного блока) |  |  |  |  |
| 2 | Помещение 37,2 м2 (стены) |  |  |  |  |
| 3 | Помещение 7,7 м2 (стены, замена дверного блока) |  |  |  |  |
| 4 | Помещение 24,1 м2 (стены, замена дверного блока) |  |  |  |  |
| 5 | Помещение 19,9 м2 (стены, замена дверного блока) |  |  |  |  |
| 6 | Прочие работы |  |  |  |  |

Срок выполнения работ – с момента заключения контракта по истечении 5 календарных дней.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОСК                                                           Н.В. Журавлёв