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ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование объекта: Ремонтные работы муниципального нежилого помещения по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 5

	№ п/п
	Наименование основных видов выполняемых работ
	Периоды выполнения работ  с разбивкой по календарным дням

	
	Дни:
	2
	2
	1

	1
	Помещение 32,6 м2 (стены, замена дверного блока)
	
	
	

	2
	Помещение 37,2 м2 (стены)
	
	
	

	3
	Помещение 7,7 м2 (стены, замена дверного блока)
	
	
	

	4
	Помещение 24,1 м2 (стены, замена дверного блока)
	
	
	

	5
	Помещение 19,9 м2 (стены, замена дверного блока)
	
	
	

	6
	Прочие работы
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ – с момента заключения контракта по истечении 5 календарных дней.
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