Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**Вопрос:** Об установлении отдельных этапов исполнения контракта в сфере закупок и изменении его существенных условий.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 12 мая 2022 г. N 24-06-06/43240

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CC8CF864039F096DADDE2B3E823d2A2N) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части установления отдельных этапов исполнения контракта, сообщает следующее.

В соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584B95D9D7919FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C38F5838E8EB8E4E5212206904B01F9A802d9A0N) о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 329, Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно [пункту 12.5](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A97DDD6969FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C39F38DD9D8F7E5B9657415904A01FBAA1E916009d3AAN) Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению.

Вместе с тем в рамках компетенции Департамента полагаем необходимым отметить следующее.

Согласно [пункту 8.4 части 1 статьи 3](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4F39F488D18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ отдельным этапом исполнения контракта является часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с Законом N 44-ФЗ документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии с [частью 1 статьи 42](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4F3BF481D18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее информацию, в том числе о сроке исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), а также о начальной (максимальной) цене контракта (цене отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы).

Таким образом, в случае если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта, то заказчик в извещении об осуществлении закупки обязан указать срок исполнения и цену отдельных этапов исполнения контракта.

Согласно [части 1 статьи 94](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C39F28AD3DEF7E5B9657415904A01FBAA1E916009d3AAN) Закона N 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом N 44-ФЗ, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом N 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C39F28BDAD6F7E5B9657415904A01FBAA1E916009d3AAN) Закона N 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Следовательно, указываемый в извещении об осуществлении закупки срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) представляет собой срок, включающий в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта), а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта).

Согласно [части 24 статьи 22](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C38F480D18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии с указанной статьей цену единицы товара, работы, услуги.

В этом случае контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика ([часть 1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4F3BF08FD18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ).

[Частью 1 статьи 2](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C39F388D8DCF7E5B9657415904A01FBAA1E916009d3AAN) Закона N 44-ФЗ установлено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается в том числе на положениях Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A94DBD0959FABC0E4290B8B99D27CC8CF864039F096DADDE2B3E823d2A2N) Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии со [статьей 190](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A94DBD0959FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C39F288DFDAF7E5B9657415904A01FBAA1E916009d3AAN) ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Согласно положениям [статьи 191](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A94DBD0959FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C39F288DFD7F7E5B9657415904A01FBAA1E916009d3AAN) ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Таким образом, в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта при осуществлении закупки в соответствии с положениями [части 24 статьи 22](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C38F480D18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ заказчик в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта вправе указать в соответствии с положениями [статьи 190](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A94DBD0959FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C39F288DFDAF7E5B9657415904A01FBAA1E916009d3AAN) ГК РФ срок исполнения и цену отдельного этапа исполнения контракта с указанием на событие (заявка заказчика).

При этом оформление нескольких документов о приемке в рамках одного этапа исполнения контракта не противоречит положениям [пункта 8.4 части 1 статьи 3](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4F39F488D18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ при условии осуществления оплаты по результатам исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, по отдельному этапу исполнения контракта, в рамках которого были оформлены такие документы о приемке.

Департамент также отмечает, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены ([часть 1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4F3BF08FD18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ).

[Частью 2 статьи 34](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C3BF38ADAD4A8E0AC742C1893571FF9B6029362d0A8N) Закона N 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.

Случаи изменения существенных условий контракта при его исполнении определены положениями [статьи 95](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4C39F28BDAD6F7E5B9657415904A01FBAA1E916009d3AAN) Закона N 44-ФЗ.

Так, [пунктом 12 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4F30FB8CD18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон существенных условий контракта в случае, если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Таким образом, положениями [статьи 95](consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA584A91D8D0909FABC0E4290B8B99D27CDACFDE4F30FB8CD18BADF5BD2C211B8E491DE5AA0091d6A3N) Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон только срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта.

Заместитель директора Департамента

Д.А.ГОТОВЦЕВ

12.05.2022